Вопрос:

Добрый день! Данное оборудование относится к оборудованию с длительным циклом изготовления ввиду особенностей технологического процесса. В связи с чем, просим Вас рассмотреть возможность перенести сроки поставки оборудования на июль 2018г.

Ответ:

Перенос срока поставки оборудования на июль месяц невозможен. Работы по монтажу запланированы в период текущего ремонта энергоблока ст. №9 с 04.06.2017 по 29.07.2017